Five-persons开发团队章程

**（一）团队开发**

1、小组成员讨论会

时间：每周二下午15:05

地点：5号机房

内容：主要总结上周的课程内容和开发进展，商讨本周软件工程项目的开发情况

要求：每位组员表达个人的学习心得，交流自己遇到的问题

2、团队集中开发

时间：每周三下午14:00和周五上午9:00

内容：组织分享结对编程的成果，根据调研的已有产品，完善自己的产品设想和创意

（第七周：按分工完善设计

第八周：按分工完成前端代码及数据库代码并完成连接

第九周：检查及测试，提出问题，完善项目）

3、站立会议

时间：每次集中开发之前

时长：小于或等于十分钟

内容：组员报告自己的开发情况和遇到的困难，以便及时了解项目的进展情况

4、所有组员每周应完成规定的个人任务，并交给组长

**（二）团队管理**

1、全体组员必须参加每周例会和集中开发

注意：组长会在提前一天进行提醒，如发生变更，由组长提前通知大家

2、采用计分方式记录每个成员对团队开发的参与度，参加一次记1分，迟到和早退者请为团队成员喝奶茶

3、周例会应简短有效，整个团队应事先认真准备，组长负责主持会议，组员轮流做会议纪要

4、团队成员应主动承担开发任务，并对任务做出合理的承诺，按照承诺的时间完成规定的开发任务

5、团队成员应积极进行自学和互学，提倡与其他团队的技术交流，努力提高个人的技术能力和团队的综合实力

6、组长应定期与老师进行沟通和交流，准确了解项目的要求，及时汇报团队的项目进展情况，必要时寻求一定的帮助

**（三）团队建设**

1、每名组员在每周要有一定的体育锻炼时间，为一周的繁重学业任务储备体能

2、加强组员之间的交流，分享学习成果和学习材料，鼓励大家坚持撰写技术博客，要求微信群聊积极回复，有问题及时提出，接到布置的任务需回复收到

3、在每次实验项目阶段检查达到预定目标时，组长负责组织全体组员举行一次Party，共同庆祝项目开发取得阶段性成果，比如，项目汇报结束一起吃顿饭！

**（四）如对本章程有异议，请及时联系组长提出修改建议**